# Báo cáo thực hiện – BR_Com_004 会議室タブレット登録 (cập nhật đến S2, chờ review G1)

PA1: 方式1 – Tạo thành phẩm đầu tiên bằng AI (thay cho DD: thành phẩm cuối bước 1 = Hướng dẫn triển khai prototype pg-guide.md; bước 2 = code PG trong serio-ras)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Ticket | PA1 – 方式1：BR004 (thời gian dự kiến 2026/10/15 – 2026/10/16) |
| Chức năng | BR_Com_004 会議室タブレット登録 (BR_Com_003 / BR_Com_005 là mock) |
| Bước / trạng thái | S1 hoàn thành → G0 xác nhận trong chat (user cung cấp API一覧, テーブル設計書 và chỉ thị chạy S2) → S2 hoàn thành → đang dừng tại điểm review G1 (user review code PG) |
| Ngày thực hiện | S1: 2026/10/15 17:58 – 18:15; bổ sung QA.md 23:57. S2: 2026/10/16 00:00 – 00:58 (giờ VN) |
| Người thực hiện | AI: GitHub Copilot CLI (model Claude Fable 5.1) – thao tác: PC |
| Kết quả checker | kit.py check → S1: READY, S2: READY; kit.py next → review point G1, bước kế tiếp S3 (Testspec) |
| Thư mục hồ sơ | serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004 (hồ sơ); D:/Serio-AI/serio-ras branch bd-to-pg (code) |

# 1. Checklist công việc (theo ticket, DD thay bằng thành phẩm cuối bước 1)

| # | Hạng mục | Trạng thái | Đã làm / bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và source đầu vào cho AI | Đạt | S1: BD 【RAS】(BR_Com_004)会議室タブレット登録_画面定義書.xlsx Ver 1.01, scope chốt trong chat, bộ rule .agents/workflow/rules, repo serio-ras. Trước S2 user bổ sung API一覧.xlsx, テーブル設計書.xlsx (đọc trong chat, không lưu vào runs) và dependency-analysis.md. Chưa có: 画面共通仕様説明書, メッセージ一覧, BD của BR_Com_003/005 → ghi PENDING; ảnh hưởng: R-026 chuỗi cấm chưa implement, ID message tạm. |
| 2 | Sử dụng AI để tạo bản đầu tiên cho toàn bộ BR004 | Đạt | S1: pg-guide.md bao phủ 4 event (初期表示, chọn 設置会議室, search 延長候補会議室, 登録): 28 Rule (R-001…R-028), 15 atomic condition (C-001…C-015), 18 giả định (A-01…A-18), 17 mục kế hoạch code (P-01…P-17); QA.md 14 câu hỏi nghiệp vụ. S2: code 3 API (API_004/005/008), entity/repository/usecase/controller backend, màn Angular BRCom004 + 2 mock; dotnet build 0 error, ng build (development) 0 error. |
| 3 | Tạo thành phẩm theo format nội bộ đã thống nhất | Đạt | Markdown theo template .agents/workflow/templates (pg-guide, task, source-manifest, QA, pg-implementation, pg-artifact-manifest, process-log). Checker kit.py xác nhận cấu trúc Rules / Atomic conditions / Kế hoạch code (S1) và manifest file tồn tại (S2). |
| 4 | Lưu lại nguyên trạng bản đầu tiên do AI tạo | Đạt | Bản AI tạo giữ nguyên trong runs/BR_Com_004/ và serio-ras (chưa ai sửa nội dung thiết kế/code). Điểm review G0–G5 do user xác nhận trong chat; user tự commit (không dùng approvals.md, không khóa bằng SHA). |
| 5 | Ghi lại prompt, công cụ AI, kết quả và công số (#9) | Đạt | runs/BR_Com_004/process/process-log.md có 3 dòng (S1, QA/skill update, S2): prompt/procedure, tool (Copilot CLI, kit 0.3.0, xlsx_view.py, dotnet 10.0.302, node 24.3.0), model, kết quả check/next, giới hạn. Công số: xem mục 5. |
| 6 | Ghi rõ nguồn tham chiếu cho từng nội dung thiết kế | Đạt | pg-guide.md: mọi dòng có [SRC: BD004 ¦ sheet ¦ ô] hoặc [DECISION: A-xx]. pg-implementation.md: mỗi module ghi Rule IDs và Source/decision; code có comment Rule ID / SELECT_xxx / INSERT_xxx tại chỗ xử lý. |
| 7 | Không tự bổ sung yêu cầu khi không có căn cứ | Đạt | Chỗ BD không nói tới được ghi thành giả định A-01…A-18 (S1) và lệch/giả định mới D-1…D-8, A-19 (S2) với lý do và ảnh hưởng, để user chấp nhận/sửa tại G1. Rule chỉ dựa trên giả định đánh Required = NO (R-010, R-013, R-026, R-028). |

# 2. Đầu vào đã dùng

| ID | Tài liệu | Phiên bản | Vai trò | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD01 | 【RAS】(BR_Com_004)会議室タブレット登録_画面定義書.xlsx | Ver 1.01 (2026/07/31, SRO 牟禮) | BD chính | Đã đọc đủ 14 sheet (S1) |
| — | 【RAS】API一覧.xlsx | user đính kèm chat 2026/10/15 | Endpoint, role API_004/005/008 | Đã đọc (S2); không lưu vào runs theo yêu cầu user |
| — | 【RAS】テーブル設計書.xlsx | user đính kèm chat 2026/10/15 | Schema rooms_mst / tablets_mst / candidate_rooms_mst | Đã đọc (S2); khớp ras_tables.sql |
| — | runs/BR_Com_004/dependency-analysis.md | user tạo 2026/10/16 00:22 | Phân tích phụ thuộc, contract mock D-01/D-02 | Đã dùng (S2) |
| — | Scope (chat 2026/10/15) | — | Chức năng chính BR_Com_004; BR_Com_003/005 mock | Đã ghi task.md |
| — | .agents/workflow/rules (PROJECT, SOURCE_MAP, UI, ARCHITECTURE, REPOSITORY, CODING, BR_COM_004) | kit 0.3.0 | Rule tổng hợp | Đã đọc |
| — | Source serio-ras (ras-system, ras-web) | branch bd-to-pg | Pattern code, shared components | Đã đọc trước khi code (S2) |
| — | 画面共通仕様説明書, メッセージ一覧 | — | Chuỗi cấm, ID message | PENDING |
| — | BD BR_Com_003 / BR_Com_005 | — | Mock contract | PENDING (mock theo A-07/A-08) |

Giới hạn đọc BD: sheet レイアウト là ảnh/shape, script không đọc được → cần người xem Excel đối chiếu bố cục.

# 3. Thành phẩm bước 1 (S1)

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/pg-guide.md | Hướng dẫn triển khai prototype: BD & phạm vi, sheet đã đọc, luồng event, field/state, nhánh lỗi, dữ liệu/API, mock, giả định A-01…A-18, Rules, Atomic conditions, Kế hoạch code P-01…P-17 |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/task.md | Function ID, BD path, scope, ngoài scope, repo (serio-ras), dependency thật/mock |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/source-manifest.md | Nguồn thật đã dùng (ID / Path / Role) |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/QA.md | 14 câu hỏi nghiệp vụ gửi Serio (No. / 該当箇所 / 質問 / 回答), tiếng Nhật |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/process/process-log.md | Process log S1, QA, S2 |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/inputs/<BD>.xlsx | Bản sao BD làm việc |

# 4. Thành phẩm bước 2 (S2 – code PG)

Hồ sơ:

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/pg-implementation.md | Changes P-01…P-17 (file, Rule IDs, source, impact), lệch/giả định mới D-1…D-8 + A-19, inventory branch/condition C-001…C-015 cho S3, bằng chứng build/lint |
| serio-ai-workflow/runs/BR_Com_004/pg-artifact-manifest.md | 37 file (28 mới, 7 sửa, 2 build-config) – ID / Path / Role |

Code trong serio-ras (branch bd-to-pg, user tự commit):

| Lớp | File chính | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| RasDomain | Models/Room.cs, Tablet.cs, CandidateRoom.cs; Repositories/IRoomRepository.cs, ITabletRepository.cs | Entity 3 bảng theo テーブル設計書; interface SELECT_001…004, INSERT/UPDATE/DELETE |
| RasInfrastructure | RasDbContext.cs (sửa); EntityConfigurations/*3; Repositories/RoomRepository.cs, TabletRepository.cs | Mapping EF Core (UNIQUE machine_id, PK ghép), truy vấn SELECT_002 outer join, check No.3, replace candidate |
| RasUseCase | ViewModels/TabletInfoModels.cs; Services/ITabletInfoService.cs, TabletInfoService.cs | Nghiệp vụ 登録: trim ID, check trùng → 422, INSERT_001/UPDATE_001, DELETE_001+INSERT_002, 1 transaction |
| RasApi | Controllers/TabletInfoController.cs (API_004/005, AdministratorOnly), RoomsController.cs (API_008); ViewModels/TabletInfoRequests.cs; Startup.cs (DI, sửa) | Endpoint theo API一覧, validation 400, envelope ApiResponse, 422 qua CreateFailResponse |
| Common | Util/Resources/Messages.resx (sửa) | E_BRCOM004_001 = タブレット端末ID：他の会議室に登録されています。（会議室名：{0}） |
| ras-web feature | features/tablet-registration/** (component, service, interface) | Màn BRCom004: dropdown 設置会議室, タブレット端末ID, 延長候補会議室 (join ;), 登録 với confirm/success/422 |
| ras-web mock | features/room-search-mock/**, features/error-mock/** | Mock BR_Com_003 (modal chọn phòng) và BR_Com_005 (route error/:statusCode) |
| ras-web shared (sửa) | app.routes.ts, guards/admin.guard.ts, services/api-error-handler.service.ts, assets/i18n/ja.json | Route BRCom004 (AuthGuard+AdminGuard), lỗi quyền/API → /error/{status}, message/label tiếng Nhật |

Bằng chứng build/lint:

Backend: dotnet build src/Services/Ras/RasApi/RasApi.csproj → Build succeeded, 0 error; 19 warning đều có sẵn trước thay đổi.

Frontend: ng build --configuration development → 0 error. npm run build (production) compile OK nhưng vượt budget 1.20 MB có sẵn (1.47 MB); npm run lint lỗi cấu hình eslint có sẵn (rule prefer-style-binding không tồn tại) – không do S2.

# 5. Prompt, công cụ AI và công số (#9)

| Mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Công cụ / model | GitHub Copilot CLI (app Copilot), model Claude Fable 5.1; kit.py 0.3.0; xlsx_view.py; dotnet SDK 10.0.302; node 24.3.0 / Angular CLI |
| Prompt S1 | “Đọc AGENTS.md và .agents/workflow/START_CHAT.md trong serio-ai-workflow, rồi chạy S1 cho file BD đính kèm. Scope: chỉ chức năng chính của BR_Com_004; BR_Com_003/005 là mock.” |
| Prompt S2 | “từ kết quả chạy S1 hãy thực hiện S2” → đính kèm API一覧, テーブル設計書 → “tiến hành chạy S2, không cần lưu file này vào runs” |
| Procedure AI đã theo | S1: AGENTS → START_CHAT → WORKFLOW → PROJECT/SOURCE_MAP → skill 01-pg-guide → UI/ARCHITECTURE/REPOSITORY/BR_COM_004 rules → templates. S2: skill 02-pg → CODING/ARCHITECTURE/REPOSITORY/UI rules → đọc source serio-ras → code theo P-01…P-17 → build → pg-implementation/manifest |
| Lệnh kit đã chạy | init → next (STEP S1) → check (S1 READY) → [G0 xác nhận chat] → next (STEP S2) → check (S2 READY) → next (review G1, STEP S3) |
| Thời gian máy | S1 ≈ 17 phút (1 lượt chat) + QA/skill ≈ 3 lượt; S2 ≈ 60 phút (1 lượt chat dài, gồm đọc source và build) |
| Thời gian người | Review G0 thực hiện gián tiếp (user cung cấp input và chỉ thị chạy S2); review G1 chưa thực hiện |
| Sửa thủ công nội dung thiết kế/code | 0. Thay đổi workflow theo yêu cầu user trong quá trình: bỏ SHA-256 file hash; bỏ approvals.md (gate xác nhận trong chat); thêm QA.md là output S1; bỏ yêu cầu Code commit SHA (user tự commit, không khóa bước) |

# 6. Điểm cần user quyết định tại review G1

| ID | Vấn đề | AI chọn | Ảnh hưởng nếu đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | DELETE_001 + INSERT_002 | Replace theo diff (xóa dòng không còn, thêm dòng mới) thay vì xóa hết rồi insert | Kết quả DB giống BD; update_at dòng giữ nguyên không đổi |
| D-2 | Transaction R-023 | Một SaveChangesAsync (EF Core tự bọc transaction) | Không có bước ghi ngoài SaveChanges → all-or-nothing |
| D-3 | ID message | E_BRCOM004_001 (backend), message.tabletRegistration.* (FE) | Đổi khi có メッセージ一覧 |
| D-4 | R-026 chuỗi cấm (Required NO) | Chưa implement | Bổ sung khi có 画面共通仕様 |
| D-5 | Separator 延長候補会議室 | “;” không khoảng trắng (BD I10) dù Constants.separator = “; ” | Bỏ .trim() nếu Serio chọn “; ” |
| D-6 | API_004 khi không có tablet | 200 với data = null (FE clear) | Nếu muốn 404 cần đổi FE handler |
| D-8 | AdminGuard / ApiErrorHandler | Mọi lỗi 400/401/403/404/409/500/504 → /error/{status} (mock BR_Com_005) | Hành vi màn sample khi lỗi API thay đổi (trước: về /sample) |
| A-19 | SELECT_001 với is_deleted | Không lọc (BD không ghi điều kiện) | Thêm Where(!IsDeleted) nếu cần |
| A-02…A-18 | Giả định S1 còn hiệu lực | Xem pg-guide.md mục “Giả định của AI” | Trả lời QA.md khác giả định → sửa pg-guide, làm lại từ G1 |

# 7. Bước tiếp theo

User review code PG + pg-implementation.md, xác nhận G1 trong chat (hoặc yêu cầu sửa → AI làm lại từ G1).

User tự commit: serio-ras (28 file mới, 7 file sửa – xem pg-artifact-manifest.md) và serio-ai-workflow (runs/BR_Com_004/**, .agents/** thay đổi workflow). AI không thao tác Git.

Kiểm tra chạy thử: tạo DB bằng ras-system/sql/ras_tables.sql + seed rooms_mst; dotnet run RasApi (https://localhost:5101); npm start ras-web (http://localhost:4200/BRCom004); tài khoản Entra ID có role Administrator. Kịch bản 11 bước đã gửi trong chat 2026/10/16.

Cung cấp cho S3 (Testspec): 単体テスト仕様書_ルール (bắt buộc); nếu có: 画面共通仕様説明書, メッセージ一覧, câu trả lời QA.md từ Serio.